Claude源码转化双产品AI项目完整文档

文档版本：V2.0（最终完整版）
更新日期：2026 年 04 月 02 日
文档用途：项目开发实施、商业化落地、需求汇总、技术指导
核心产品：AI 网页悬浮客服插件 + AI 编程 IDE 插件（双产品联动，基于 Claude 源码改造）

## 一、项目整体概述

### 1. 核心定位

依托 Claude 泄露源码，打造两款可商业化 AI 产品，无自有大模型，全部对接第三方大模型 API，实现低成本快速落地，兼顾易开发与高盈利，覆盖程序员、国内企业、外贸商家全受众。

产品 1：AI 网页悬浮客服插件（高盈利，国内外贸通用，可卖高价）

产品 2：AI 编程 IDE 插件（易开发，快速落地，面向程序员群体）

### 2. 整体核心目标

源码复用：仅提取 Claude 源码核心 UI、对话、Prompt、API 请求模块，剔除冗余功能

商业化：双产品均支持权限管控、客户隔离，可标准化售卖

无模型依赖：全程调用第三方大模型 API，无需训练、无需显卡

全渠道适配：网页插件支持国内外多渠道消息转发，IDE 插件适配主流编程环境

### 3. 核心受众

网页插件：国内电商 / 企业、外贸独立站商家、建站服务商

IDE 插件：程序员、软件开发从业者、编程学习者

## 二、用户完整需求汇总

产品形态需求

网页端：非完整独立页面，仅右下角悬浮小机器人图标，一行 JS 引入任意网站

IDE 端：开发 IDE 插件，嵌入代码编辑器，无需独立界面，便捷调用 AI 编程功能

商用管控需求

多客户隔离，卖给 A 客户的产品 B 客户无法使用，支持授权、到期停用

双产品均支持独立商业化售卖，定价差异化

功能需求

网页插件：AI 自动问答、独立知识库、国内外双语、全渠道消息转发

IDE 插件：代码解释、优化、改 Bug、续写、单测生成，对接编程场景 API

渠道需求

国内：微信、钉钉、旺旺、企业微信、邮箱

国外：WhatsApp、Facebook Messenger、X、Instagram、Telegram

技术前提：无自有大模型，基于 Claude 源码改造，轻量化开发

## 三、产品一：AI 网页悬浮客服插件（高盈利款）

### 1. 产品核心信息

形态：一行 JS 嵌入，右下角悬浮🤖图标，点击弹出聊天弹窗

适用场景：国内企业 / 电商官网、外贸独立站、跨境商城

盈利模式：国内版 99 元 / 月、299 元 / 年；外贸版 199 元 / 月、599 元 / 年；贴牌 / 私有化 5000-20000 元 / 套

### 2. 核心痛点与解决方案

| 核心痛点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 无自有模型无法 AI 对话 | 国内对接 DeepSeek / 豆包 API，外贸对接 OpenAI/Claude API |
| 用户跨页面咨询商品 | 商家后台自主配置独立知识库，AI 基于知识库回复，放弃爬虫 |
| 多客户数据串扰 | 客户唯一 ID（cid）+ 域名白名单，后端严格校验，知识库独立存储 |
| 国内外双场景适配 | 中 / 英双语知识库，自动切换对应模型与话术 |
| 商家无法实时接收咨询 | 全渠道消息转发，同步推送至国内外主流社交工具 |

### 3. 知识库存放与管控

存储位置：服务商后端数据库，每个客户 ID 绑定独立知识库

配置方式：商家后台自主编辑，支持中 / 英双语分开填写

调用逻辑：插件加载校验通过后，仅调用当前客户专属知识库，无数据互通

### 4. 全渠道消息转发实现（国内 + 国外）

#### （1）国内渠道

钉钉：群机器人 Webhook，实时推送，稳定性最强

微信：企业微信机器人 Webhook、公众号模板消息

旺旺：无开放接口，间接转发至钉钉 / 企业微信，人工接管回复

短信 / 邮箱：后端直接调用接口推送

#### （2）国外渠道

WhatsApp：Meta 官方 WhatsApp Cloud API，支持双向互通

Facebook Messenger：Meta 官方 API，同步至 FB 主页私信

X (Twitter)：官方 API，私信实时同步推送

Instagram：Meta 官方 API，同步私信消息

Telegram：Telegram Bot 接口，实时提醒

Email：自动邮件推送

#### （3）消息转发流程

用户网页发消息 → 后端接收 → AI 自动回复 → 转发至商家预设渠道 → 商家可人工接管

### 5. 商用权限管控

唯一标识：每个客户分配专属 cid，JS 引入 < script src="https:// 域名 /robot.js`

校验逻辑：后端校验 cid 有效性、绑定域名、授权状态、到期时间

隔离规则：不同客户知识库、消息渠道、授权完全独立，杜绝盗用与串扰

停用机制：到期未续费，后台修改状态，插件立即失效

### 6. 开发实施步骤

源码精简改造（1 天）：提取 Claude 聊天 UI、交互、Prompt，剔除冗余模块，封装弹窗面板

核心 JS 开发（1 天）：实现悬浮图标、弹窗开关、样式适配，兼容各类网站

后端搭建（2 天）：客户管理、域名校验、知识库存储、API 对接、授权接口

消息转发开发（1 天）：集成国内外全渠道推送接口，统一转发逻辑

测试上线（1 天）：兼容性、权限、消息、AI 回复测试，部署 CDN 与服务器

## 四、产品二：AI 编程 IDE 插件（易开发款）

### 1. 产品核心信息

形态：VS Code 插件（主流 IDE 优先适配），侧边栏嵌入 AI 聊天面板

适用场景：代码编写、调试、优化、Bug 修复、单测生成等编程场景

盈利模式：基础版免费，高级版 19.9 元 / 月、59.9 元 / 年；企业批量授权 999 元 / 年起

核心优势：基于 Claude 源码快速改造，开发难度低，无需复杂后端，程序员刚需强

### 2. 核心功能（基于 Claude 源码复用）

界面模块：直接复用 Claude 聊天 UI，适配 VS Code 侧边栏尺寸，保留代码高亮、流式输出

核心编程功能

代码解释：选中代码，一键生成通俗解释

Bug 修复：自动检测代码问题，给出修复方案与注释

代码优化：精简代码、提升性能、规范格式

代码续写：根据上下文自动补全代码

单测生成：快速生成对应代码的单元测试用例

命令快捷操作：/fix、/explain、/optimize、/test 等快捷指令

Prompt 模块：直接使用 Claude 官方编程专属 Prompt，效果优于自定义话术

API 模块：复用 Claude 源码 API 请求逻辑，对接 DeepSeek Code/OpenAI Codex 等编程模型 API

### 3. 技术架构与实现

#### （1）开发环境

技术栈：VS Code 官方插件模板、TypeScript/JavaScript、Node.js

核心文件：extension.ts（插件入口）、webview（聊天 UI 面板）、api.ts（模型接口）

#### （2）核心开发逻辑

插件入口：注册 VS Code 侧边栏视图，创建 Webview 承载 Claude 改造后的聊天 UI

代码获取：通过 VS Code API 获取当前编辑器选中代码、全文代码、文件信息

请求逻辑：将代码信息 + Claude 官方编程 Prompt + 用户问题拼接，调用编程模型 API

结果展示：流式返回结果，在 Webview 面板展示，支持代码复制、插入编辑器

#### （3）商用管控逻辑

授权方式：插件激活需绑定账号，后台管控激活设备数、有效期

隔离逻辑：用户账号独立，对话历史本地 / 云端独立存储，互不干扰

权限分级：免费版限功能次数，高级版无限制，企业版支持团队共享

### 4. 开发实施步骤

源码提取（0.5 天）：提取 Claude 聊天 UI、编程 Prompt、API 请求模块

VS Code 插件初始化（0.5 天）：使用官方脚手架创建插件项目，配置基础信息

Webview 集成（1 天）：将改造后的 Claude UI 嵌入 Webview，适配侧边栏样式

代码交互开发（1 天）：实现编辑器代码获取、选中、插入等功能

API 对接与调试（1 天）：对接编程模型 API，调试流式输出、快捷指令

打包发布（0.5 天）：打包为 vsix 文件，支持本地安装与插件市场上架

## 五、双产品共用核心技术

源码复用：均提取 Claude 核心聊天、Prompt、API 模块，减少重复开发

无模型依赖：全程对接第三方大模型 API，降低开发与运维成本

商用体系：统一客户管理后台，双产品授权、计费、管控互通

安全合规：仅复用 UI 与交互逻辑，规避 Claude 源码版权风险，不泄露核心底层代码

## 六、整体开发周期汇总

IDE 插件（易开发）：3-4 天完成开发、测试、打包

网页悬浮插件（高盈利）：5-6 天完成开发、全渠道对接、商用部署

双产品整体落地：7-8 天，可同步开发缩短周期

## 七、关键注意事项

版权合规：仅复用 Claude 源码界面、交互、Prompt 模块，不直接商用核心底层代码

API 成本控制：优化 Prompt 与调用频率，合理定价覆盖第三方 API 成本

数据安全：客户知识库、对话记录加密存储，接口做好防攻击防护

兼容性：网页插件适配各类网站与移动端，IDE 插件适配 VS Code 各版本

## 八、项目总结

本项目基于 Claude 源码，打造易开发的 IDE 编程插件与高盈利的网页悬浮客服插件双产品体系，无需自有大模型，快速落地商业化。IDE 插件开发简单、受众精准，可快速上线抢占市场；网页插件覆盖国内外贸场景，支持全渠道消息转发，具备高溢价能力，双产品互补，形成完整的低成本 AI 商业化方案。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）